## Slide 1
О ВЫПОЛНЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОГРАММ РЕСУРСОСНАБЖАЮЩИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ЗА 2018 ГОД
Департамент государственного регулирования цен и тарифов
Костромской области
Докладывает: Солдатова И.Ю., директор департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области
Notes: <number>
<number>
<number>
<number>

## Slide 2
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА
Инвестиционная программа – программа мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов централизованных коммунальных систем в целях развития, повышения надежности и энергетической эффективности инженерных систем, подключения (технологического присоединения) новых потребителей.
В 2018 году на территории региона всего реализовано 14 инвестиционных программ в том числе:
в сфере электроэнергетики - 3 ;
в сфере тепло-, водоснабжения, водоотведения -11.
1
Notes: <number>
<number>

## Slide 3
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА
млн. руб.
2
В целом инвестиционные программы территориальными сетевыми организациями выполнены и по финансированию и по запланированным мероприятиям
Наименование предприятия | 2018 год |  | Исполнение, % | План на 2019 год, млн. руб.
 | План | Факт |  | 
ПАО «МРСК Центра» на территории Костромской области | 908,4 | 886,4 | 97,6 | 755,3
ООО «Энергосервис» | 19,9 | 20,1 | 101,0 | 20,7
АО «Оборонэнерго» на территории Костромской области | 3,3 | 3,4 | 103,0 | 4,2
ООО «КФК Энерго» | - | - | - | 63,2
ИТОГО | 931,6 | 909,9 | 97,7 | 843,4
Всего в 2018 году введено основных фондов:
16,3 МВА мощности, из них новое строительство – 14,5 МВА МВА, реконструкция и техперевооружение – 1,8 МВА;
375,8 км сетей, из них новое строительство – 312,7 км, реконструкция и техперевооружение – 63,1 км.
Notes: <number>
<number>
<number>
<number>

## Slide 4
3
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕРАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ
Наименование предприятия | План на 2018 год, млн. руб. | Факт 2018 года, млн. руб. (оперативные данные) | % испол-нения | План на 2019 год, млн. руб.
ПАО «ТГК-2» | 68,3 | 76,5 | 112,0 | -
МУП г. Костромы «Костромагорводоканал» | 101,7 | 89,3 | 87,8 | 150,8
Водоснабжение | 44,8 | 39,1 | 87,3 | 75,5
Водоотведение | 56,9 | 50,2 | 88,2 | 75,3
ООО «Тепловодоканал» г. Буй | 7,2 | 3,8 | 52,8 | 1,8
Водоснабжение | 1,1 | 2,2 | 200,0 | 1,0
Теплоснабжение | 6,2 | 1,6 | 25,8 | 0,8
МУП г. Костромы «Городские сети» | 17,6 | 28,0 | 159,1 | 30,5
ООО «Техносервис» г.Нея | 0,5 | 0,3 | 60,0 | -
ООО «СТТ» г. Кострома | 0,8 | 1,3 | 162,5 | 0,8
ООО «СТТ» г. Судиславль | 3,0 | 3,1 | 103,3 | 3,0
ООО «Коммунальные системы» (Сусанинский р-н) | 3,6 | 3,6 | 100,0 | 3,7
ООО «Константа» (п. Судиславль, г. п.г.Чухлома) | 0,7 | 0,7 | 100 | -
ИП Горохов С.Ж. (п. Бычиха) | 2,5 | 2,5 | 100,0 | 2,5
ИТОГО | 205,9 | 209,1 | 101,6 | 193.1
Notes: <number>
<number>
<number>

## Slide 5
132,7
ДИНАМИКА ВЫПОЛНЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
ПАО «ТГК-2» ЗА ПЕРИОД 2016-2018 ГОДЫ
млн. руб.
4
Основное невыполнение – в части платы за подключение
Отсутствие заявок застройщиков на подключение к системам теплоснабжения
Динамика выполнения инвестиционной программы ПАО «ТГК-2» г. Кострома за 2016-2018 годы
№ п/п | Наименование организации | 2016 год |  | 2017 год |  | 2018 год |  | Итого |  | Исполнение, %
 |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | 
1. | ПАО «ТГК-2» г. Кострома | 29,3 | 47,9 | 56,4 | 52,5 | 68,3 | 76,5 | 153,9 | 176,9 | 114,9
 | -амортизация | 29,1 | 47,8 | 35,5 | 52,5 | 67,3 | 75,5 | 131,9 | 175,8 | 133,3
 | - плата за подключение | 0,2 | 0,1 | 20,9 | 0,0 | 0,9 | 0,9 | 22,0 | 1,0 | 4,6
Notes: <number>
<number>
<number>
<number>

## Slide 6
ВЫПОЛНЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
МУП Г. КОСТРОМЫ «ГОРОДСКИЕ СЕТИ» ЗА ПЕРИОД 2017 - 2018 ГОДЫ
млн. руб.
5
№ п/п | Наименование организации | 2017 год |  | 2018 год |  | Итого |  | Исполнение, % | План на 2019 год, млн. руб.
 |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  | 
1. | МУП г. Костромы «Городские сети» | 49,1 | 22,5 | 17,6 | 28,0 | 67,1 | 50,5 | 75,3 | 30,5
 | -амортизация | 6,6 | 5,4 | 11,2 | 21,4 | 17,8 | 26,8 | 150,6 | 17,1
 | - прибыль | 8,7 | 6,1 | 6,2 | 6,2 | 14,9 | 12,3 | 82,6 | 13,4
 | - плата за подключение | 33,8 | 11,0 | 0,2 | 0,4 | 34,0 | 11,4 | 33,5 | -
Динамика выполнения инвестиционной программы МУП г. Костромы «Городские сети» за 2017-2018 годы
Основная причина невыполнения - отсутствие заявок застройщиков на подключение к системам теплоснабжения
Notes: <number>
<number>
<number>
<number>

## Slide 7
П
Т
ВЫПОЛНЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОГРАММ
МУП ГОРОДА КОСТРОМЫ «КОСТРОМАГОРВОДОКАНАЛ»
В 2016-2018 ГОДАХ
млн.руб.
6
Невыполнение инвестиционной программы в полном объёме связано с проведением капитального ремонта сетей и колодцев вместо запланированной
реконструкции сетей.
№ п/п | Наименование организации | 2016 год |  | 2017 год |  | 2018 год |  | Итого |  | Исполнение, % | План на 2019 год
 |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  | 
1. | МУП г.Костромы « Костромагорводоканал» | 252,2 | 81,6 | 209,7 | 82,7 | 101,7 | 89,3 | 563,6 | 253,6 | 45,0 | 150,8
 | -амортизация | 68,9 | 21,6 | 67,4 | 26,8 | 35,7 | 26,0 | 172,0 | 74,4 | 43,3 | 47,1
 | - плата за подключение | 124,4 | 54,7 | 136,9 | 55,3 | 66,0 | 63,3 | 327,3 | 173,3 | 53,0 | 97,1
 | - прочие | 58,9 | 5,3 | 5,4 | 0,6 | - | - | 64,3 | 5,9 | 9,2 | -
 | -прибыль, направленная на инвестиции | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 6,6
Динамика выполнения инвестиционных программы МУП г. Костромы «Костромагорводоканал» за 2016-2018 годы
Плата за подключение
Прочие
2016 год
Амортизация
Плата за подключение
Прочие
Амортизация
Амортизация
Плата за подключение
2017 год
2018 год

## Slide 8
П
Т
ПРОЕКТ ПРОТОКОЛЬНЫХ ПОРУЧЕНИЙ
1. Департаменту государственного регулирования цен и тарифов Костромской области в течение 2019 года:
1) ежеквартально проводить мониторинг выполнения инвестиционных программ ресурсоснабжающими организациями;
2) при принятии тарифных решений на 2020 год проанализировать выполнение инвестиционных программ регулируемых организаций и в случае неиспользования финансовых ресурсов обеспечить их исключение из валовой выручки.
2. Рекомендовать регулируемым организациям, реализующим инвестиционные программы, обеспечить освоение инвестиционных ресурсов, включенных в тарифные решения, в полном объеме.
7
Notes: <number>
<number>
<number>
<number>

## Slide 9
П
Т
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
Notes: <number>
<number>
<number>
<number>